OBEC ŠILHEŘOVICE

Střední 305, 747 15

starosta obce

tel. 724180676
fax: 595054120
E-mail: silherovice@cmail.cz
č.j. 519/Kl/2008
Vyřizuje: L.Klapcová
V Šilheřovicích dne 1.8.2008
Obec Šilheřovice vypisuje dle § 12 odst. 6 v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zadání na podání nabídky na „ Rekonstrukci místní komunikace na ulici Studená “
Podmínky soutěže: 

Vymezení plnění veřejné zakázky -požadovaný stav 

Předmětem plnění zadání veřejné zakázky je  rekonstrukce místní komunikace na ulici „Studená“ spočívající v odbagrování stávajícího povrchu do hloubky 25 cm, položení struskového lóže(15 cm), položení vrstvy recyklátu(5 cm) a položení finálního povrchu - vrstvy asfaltu (5 cm), délka komunikace je 70 metrů
šířka  3,5 metrů  a opravy dvou překopů :    1. na ulici „Polní“ délka cca 44 m šířka 0,7 m
                                                                      2. na ulici „Na Bělidle“ délka cca 5 m šířka 0,7 m 

 Recyklát je zajištěn zadavatelem. 

Zpracování cenového návrhu 

Cenový návrh zpracujte v jednom řešení. Další variantní řešení zadavatel vylučuje. Doložte položkový rozpočet.

Cenový návrh bude odpovídat návrhu ceny včetně DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace 

Zadavatel požaduje v nabídkách doložit doklad o oprávnění podnikání, tj. živnostenský list, odpovídající předmětu veřejné zakázky, výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů. Doklady prokazující kvalifikaci budou předloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii. 

Soutěžní lhůta 

Soutěžní lhůta počíná dnem zveřejnění, které bude trvat 12 dnů,přičemž za den zveřejnění se považuje datum vyvěšení zadání na úřední desku. 

Doba a místo plnění 

Předpokládaná doba zahájení prací je 25.8.2008
Předpokládaná doba ukončení díla je 10.10.2008
Místem plnění jsou Šilheřovice, ulice „Studená“  

Ukončením díla se rozumí  předání díla zadavateli bez vad a nedodělků.
Způsob hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny podle tohoto kriteria – nejnižší nabídková cena
Všeobecné obchodní podmínky 

- platební podmínky 

- smluvní pokuty 

- záruční doba 

Místo podání nabídky a lhůta pro podání nabídky 

Obecní úřad Šilheřovice, ulice Střední 305, 747 15 Šilheřovice -poštou nebo osobně v podatelně OÚ na téže adrese, nejpozději do 16.8.2008 do 16,00 hod.
Doba, kdy můžete nabídky podat osobně je:

pondělí a středa 08,00 -16,00 hod.

úterý a čtvrtek 08,00 -14,00 hod.

pátek 08,00 -11,00 hod.

Kontaktní osoba Ing. Čecháček – starosta obce, tel. 724180676
Způsob zpracování nabídky: 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, v souladu s podmínkami tohoto zadání a musí obsahovat: 

• Základní údaje o uchazeči: název firmy či jméno fyzické osoby, právní formu, sídlo, IČ, DIČ,  bankovní 
  spojení, uvedení osoby oprávněné jednat o nabídce a bude podepsána oprávněnou osobou 

• Doklad(y) o splnění kvalifikačních předpokladů 

• Nabídkovou cenu za provedení dodávky v podrobném členění bez DPH, DPH a včetně DPH,
  jako nejvýše přípustnou cenu 

• Návrh smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupcem a opatřený razítkem uchazeče 

• Platební podmínky – splatnost faktur min. 14 dnů. 

Nabídka bude podána v zalepené obálce s označením  ZAKÁZKA OBCE ŠILHEŘOVICE:    „Rekonstrukce místní komunikace na ulici Studená“. 
Na obálce uveďte adresu Vaší firmy. 

Práva zadavatele a ostatní podmínky výzvy: 

1. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky
    výzvy. 

2. Zadavatel si vyhrazuje kromě právo zrušit zadání veřejné zakázky, bez udání důvodu do rozhodnutí o
    výběru nejvhodnější nabídky, právo veškeré přijaté nabídky odmítnout a právo  neuzavřít smlouvu 
    se žádným uchazečem. 

3. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín zahájení plnění veřejné zakázky v souvislosti s 
    řádným dokončením veřejné zakázky. 

4. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace
    uvedené uchazeči v nabídkách, popř. požádat o jejich upřesnění. 

Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva uvedená v odstavci 1., 2., 3., 4.. 

Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži. 

                                                   Ing. Martin Čecháček

                                                starosta obce 

Vyvěšeno dne 1.8.2008
(nebo zveřejnění na www………..cz, Úřední deska) 

Sejmuto dne………………………………………

Zpracoval : P. Kolaska

 
Výzvu zaslat těmto firmám :

1. Mičulka – Moskva údržba vozovek

Dolní 34

700 30 Ostrava-Zábřeh

2. Ostravské komunikace, a.s.

       Novoveská 25/1266

       709 00 Ostrava-Mar.Hory

3. Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

Velké Albrechtice 256

742 91 

