OBEC ŠILHEŘOVICE

Střední 305, 747 15

starosta obce

tel. 724180676
fax: 595054120
E-mail: silherovice@cmail.cz
č.j. 658/Kl/08
Vyřizuje: L.Klapcová
V Šilheřovicích dne 29.9.2008
Obec Šilheřovice vypisuje dle § 12 odst. 6 v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zadání na podání nabídky na „ Výměna oken na budově č.305 “
Podmínky soutěže: 

Vymezení plnění veřejné zakázky -požadovaný stav 

Předmětem plnění zadání veřejné zakázky je  výměna kastlíkových oken za plastové na budově č.305 a balkónových dveří, včetně vnitřních (dřevotříska) a venkovních parapetů (pozink.plech s nátěrem), montáže nových oken, odvozu a likvidace suti a zednických prací. 
Specifikace rozměrů oken cca (cm) : 180(š) x  160(v)  - 12 ks
                                                            130    x  155      - 2 ks
                                                             65     x  100      - 3 ks

                                                             73     x  150      - 4 ks

                                                            120     x  155      - 1 ks

                            dveře (cm) cca :      90      x  205  L  - 1 ks          
U větších typů oken se předpokládají dvě křídla s rozvorou, otevírání jednoho křídla otevíravě - sklopné, druhého  otevíravé.

Menší typy oken se předpokládají otevíravě – sklopné.      

Zpracování cenového návrhu 

Cenový návrh zpracujte v jednom řešení. Další variantní řešení zadavatel vylučuje. Doložte položkový rozpočet.

Cenový návrh bude odpovídat návrhu ceny včetně DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace 

Zadavatel požaduje v nabídkách doložit doklad o oprávnění podnikání, tj. živnostenský list, odpovídající předmětu veřejné zakázky, výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů. Doklady prokazující kvalifikaci budou předloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii. 

Soutěžní lhůta 

Soutěžní lhůta počíná dnem zveřejnění, které bude trvat 15 dnů,přičemž za den zveřejnění se považuje datum vyvěšení zadání na úřední desku. 

Doba a místo plnění 

Předpokládaná doba zahájení prací je 11/2008
Předpokládaná doba ukončení díla je 2/2009
Místem plnění jsou Šilheřovice, budova č. 305  

Ukončením díla se rozumí  předání díla zadavateli bez vad a nedodělků.
Způsob hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny podle tohoto kriteria – nejnižší nabídková cena, reference, záruka.
Všeobecné obchodní podmínky 

- platební podmínky 

- smluvní pokuty 

- záruční doba 

Místo podání nabídky a lhůta pro podání nabídky 

Obecní úřad Šilheřovice, ulice Střední 305, 747 15 Šilheřovice -poštou nebo osobně v podatelně OÚ na téže adrese, nejpozději do 13.10.2008 do 16,00 hod.
Doba, kdy můžete nabídky podat osobně je:

pondělí a středa 08,00 -16,00 hod.

úterý a čtvrtek 08,00 -14,00 hod.

pátek 08,00 -11,00 hod.

Kontaktní osoba Ing. Čecháček – starosta obce, tel. 724180676
Způsob zpracování nabídky: 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, v souladu s podmínkami tohoto zadání a musí obsahovat: 

• Základní údaje o uchazeči: název firmy či jméno fyzické osoby, právní formu, sídlo, IČ, DIČ,  bankovní 
  spojení, uvedení osoby oprávněné jednat o nabídce a bude podepsána oprávněnou osobou 

• Doklad(y) o splnění kvalifikačních předpokladů 

• Nabídkovou cenu za provedení dodávky v podrobném členění bez DPH, DPH a včetně DPH,
  jako nejvýše přípustnou cenu 

• Návrh smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupcem a opatřený razítkem uchazeče 

• Platební podmínky – splatnost faktur min. 14 dnů. 

Nabídka bude podána v zalepené obálce s označením  ZAKÁZKA OBCE ŠILHEŘOVICE:    „Výměna oken na budově č.305“. 
Na obálce uveďte adresu Vaší firmy. 

Práva zadavatele a ostatní podmínky výzvy: 

1. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky
    výzvy. 

2. Zadavatel si vyhrazuje kromě právo zrušit zadání veřejné zakázky, bez udání důvodu do rozhodnutí o
    výběru nejvhodnější nabídky, právo veškeré přijaté nabídky odmítnout a právo  neuzavřít smlouvu 
    se žádným uchazečem. 

3. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín zahájení plnění veřejné zakázky v souvislosti s 
    řádným dokončením veřejné zakázky. 

4. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace
    uvedené uchazeči v nabídkách, popř. požádat o jejich upřesnění. 

Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva uvedená v odstavci 1., 2., 3., 4.. 

Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži. 

                                                   Ing. Martin Čecháček

                                                starosta obce 

Vyvěšeno dne 29.9.2008
(nebo zveřejnění na www. silherovice.cz, Úřední deska) 

Sejmuto dne: 13.10.2008
Zpracoval : P. Kolaska

 
Výzvu zaslat těmto firmám :

1. RENESA spol. s r.o.
Komárovská 27
746 01 Opava
2. VALDIS, spol. s r.o.
Průmyslová 934/13
       747 23 Bolatice
3. Obchodní kancelář WIPLAST spol. s r.o.

Mírové náměstí 7
748 01 Hlučín
4. Obchodní kancelář spol. SULKO s. r.o.

Ostravská 557

735 41 Petřvald

5. BARAN – okna - dveře

Náměstí Svobody 1
746 01 Opava
O
SULKO s.r.o.
     LKO s.r.o.
Československé armády 861/28
Zábřeh
789 01
